HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI

Chuyển omega.com.vn sang GitHub Pages + Google Apps Script

Phiên bản: 1.0  |  Ngày: 24/03/2026

Tóm tắt tổng quan

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên miền | omega.com.vn (PA Vietnam, hết hạn 10/09/2026) |
| Hosting hiện tại | WordPress 6.8.5 + AWS + Nginx/OpenResty |
| Hosting đích | GitHub Pages (static) + Google Apps Script (form) |

Thứ tự thực hiện tổng quan

| Giai đoạn | Nhóm | Công việc chính |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | WP + GitHub + GAS | Backup WP, tạo repo, push code, deploy Apps Script |
| Tuần 2 | DNS + GitHub | Đổi A records PA Vietnam, chờ propagation, verify HTTPS |
| Tuần 3 | AWS/WP | Xác nhận 100% OK, tắt WordPress/AWS |

NHÓM 1 — WORDPRESS HIỆN TẠI

Thực hiện trước khi chạm vào DNS. Mục tiêu: có đầy đủ backup và thông tin cần thiết.

1.1  Backup toàn bộ dữ liệu

Export nội dung WordPress

Đăng nhập WordPress Admin → Tools → Export

Chọn All content (posts, pages, menus, custom fields)

Download file XML → lưu an toàn ra ngoài server

Export database

# Qua phpMyAdmin hoặc yêu cầu team AWS:

mysqldump -u [user] -p [dbname] > omega_backup_YYYYMMDD.sql

Download media library

Dùng plugin "Export Media Library" hoặc "All-in-One WP Migration"

Hoặc download thủ công qua FTP/SFTP: /wp-content/uploads/

1.2  Thu thập thông tin trước khi tắt

Ghi lại tất cả các ID/code sau từ WordPress Admin:

| Thông tin | Tìm ở đâu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Google Analytics ID | GA4 → Admin → Data Streams | Dạng G-XXXXXXXXXX |
| Google Tag Manager ID | GTM Dashboard | Dạng GTM-XXXXXXX |
| Tawk.to Property ID | Tawk.to Dashboard → Property | Cho live chat |
| Contact Form 7 fields | WP Admin → CF7 → Edit form | Tên các input fields |
| Shopify embed code | Shopify → Sales Channels → Buy Button | Nếu đang dùng |
| Menu structure | WP Admin → Appearance → Menus | Screenshot toàn bộ |
| Redirects 301 | Plugin Redirection / Yoast | Export danh sách redirect |

1.3  Chụp màn hình DNS hiện tại

TRƯỚC khi đổi bất cứ thứ gì tại PA Vietnam, chạy lệnh sau để lưu trạng thái DNS gốc:

nslookup -type=ANY omega.com.vn

# hoặc

dig omega.com.vn ANY

⚠  Bắt buộc lưu MX và TXT records — đây là cấu hình email. Mất records này sẽ khiến email ngừng hoạt động.

1.4  Khi nào mới tắt WordPress / AWS

| Thời điểm | Hành động |
| --- | --- |
| Ngày 0 | Đổi DNS tại PA Vietnam → GitHub Pages IPs |
| Ngày 0-3 | DNS propagating → WordPress/AWS vẫn chạy song song |
| Ngày 3 | Xác nhận omega.com.vn → GitHub Pages OK → bật maintenance mode WP |
| Ngày 7+ | Tắt WordPress/AWS (giữ backup ít nhất 90 ngày) |

NHÓM 2 — PA VIETNAM DNS

Truy cập: https://www.pavietnam.vn → Quản lý tên miền → omega.com.vn → Quản lý DNS

⚠  KHÔNG đổi Nameservers (ns1.pavietnam.vn giữ nguyên). Chỉ sửa A/CNAME records.

2.1  Xóa A records cũ trỏ về AWS

Xóa: A  @  [IP AWS hiện tại]

Xóa: A  www  [IP AWS hiện tại]  (nếu có)

2.2  Thêm 4 A records mới cho GitHub Pages

| Type | Host | Value | TTL |
| --- | --- | --- | --- |
| A | @ | 185.199.108.153 | 3600 |
| A | @ | 185.199.109.153 | 3600 |
| A | @ | 185.199.110.153 | 3600 |
| A | @ | 185.199.111.153 | 3600 |

2.3  Thêm CNAME cho www

| Type | Host | Value | TTL |
| --- | --- | --- | --- |
| CNAME | www | [org-or-user].github.io | 3600 |

Thay [org-or-user] bằng tên GitHub Organization hoặc username sẽ host repo.

2.4  Records KHÔNG được xóa

| Record | Lý do |
| --- | --- |
| MX records | Email của toàn công ty — mất sẽ ngừng nhận email |
| TXT SPF / DKIM | Bảo vệ email khỏi bị spam/giả mạo |
| TXT domain verify | Xác thực domain với Google Workspace / các dịch vụ khác |

2.5  Kiểm tra sau 24–48 giờ

# Kiểm tra A record đã propagate chưa

nslookup omega.com.vn 8.8.8.8

# Kết quả mong đợi:

# Address: 185.199.108.153

# Address: 185.199.109.153

# Kiểm tra www

nslookup www.omega.com.vn 8.8.8.8

# CNAME: [org].github.io

# Công cụ online:

# https://dnschecker.org → nhập omega.com.vn → chọn A record

NHÓM 3 — CI/CD GITHUB PAGES

3.1  Tạo GitHub Repository

Truy cập github.com → New repository

Organization: omega-erp (hoặc personal account)

Repository name: omega-website  (hoặc omega-erp.github.io cho org page)

Visibility: Public  (bắt buộc cho GitHub Pages free tier)

KHÔNG chọn "Initialize repository" — sẽ push từ local

3.2  Khởi tạo Git và push code

# Mở terminal tại thư mục chứa file HTML omega:

cd "d:/Dev_SW/lazinet-fullstack/lazinet-frontend/public/projects/omega/omega"

# Khởi tạo git

git init

git branch -M main

# Tạo file CNAME (apex custom domain)

echo "omega.com.vn" > CNAME

# Tạo .gitignore (nội dung: .DS_Store, Thumbs.db, *.log, node_modules/)

# Commit lần đầu

git add .

git commit -m "feat: initial deploy - omega static website"

# Kết nối và push lên GitHub

git remote add origin https://github.com/[org]/omega-website.git

git push -u origin main

3.3  Kích hoạt GitHub Pages

Vào GitHub repo → Settings → Pages

Source: Deploy from a branch

Branch: main  /  (root)  → Save

Custom domain: omega.com.vn  → Save

Enforce HTTPS: bật sau khi DNS đã propagate

✓  GitHub tự động tạo/cập nhật file CNAME trong repo khi set custom domain.

3.4  GitHub Actions — CI/CD tự động

Tạo file .github/workflows/deploy.yml trong repo:

name: Deploy to GitHub Pages

on:

push:

branches: [ main ]

pull_request:

branches: [ main ]

jobs:

validate:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Validate HTML

uses: Cyb3r-Jak3/html5validator-action@v7.2.0

with:

root: .

blacklist: "assets/ node_modules/"

deploy:

needs: validate

runs-on: ubuntu-latest

if: github.ref == "refs/heads/main"

permissions:

contents: read

pages: write

id-token: write

environment:

name: github-pages

url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/configure-pages@v4

- uses: actions/upload-pages-artifact@v3

with:

path: "."

- id: deployment

uses: actions/deploy-pages@v4

3.5  Luồng CI/CD sau khi thiết lập

Developer sửa file → git push origin main

GitHub Actions tự chạy validate HTML

Nếu pass → tự deploy lên GitHub Pages CDN (~1-2 phút)

Xem log: GitHub repo → tab Actions

3.6  Google Apps Script — Form liên hệ

Truy cập script.google.com → New project → paste code bên dưới:

const SHEET_ID = "YOUR_GOOGLE_SHEET_ID";

const NOTIFY_EMAIL = "sales@omega.com.vn";

function doPost(e) {

try {

const data = JSON.parse(e.postData.contents);

const sheet = SpreadsheetApp

.openById(SHEET_ID).getActiveSheet();

sheet.appendRow([new Date(), data.name, data.email,

data.phone, data.company, data.message]);

GmailApp.sendEmail(NOTIFY_EMAIL,

"[Omega Web] Lien he tu " + data.name,

"Ten: " + data.name + "\nEmail: " + data.email +

"\nPhone: " + data.phone + "\nMsg: " + data.message);

return ContentService

.createTextOutput(JSON.stringify({success: true}))

.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);

} catch(err) {

return ContentService

.createTextOutput(JSON.stringify({success: false}))

.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);

}

}

Deploy: Deploy → New deployment → Web App → Execute as: Me → Anyone → Copy URL endpoint

Cập nhật URL endpoint vào fetch() trong lien-he.html.

NHÓM 4 — ĐỒNG BỘ VS CODE

4.1  Extensions cần cài

Mở VS Code → Extensions (Ctrl+Shift+X):

| Extension | Extension ID | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| GitLens | eamodio.gitlens | Git history, blame, so sánh diff |
| GitHub Pull Requests | github.vscode-pull-request-github | Quản lý PR ngay trong VS Code |
| Live Server | ritwickdey.liveserver | Preview local với auto-reload |
| HTML CSS Support | ecmel.vscode-html-css | Autocomplete class/id từ CSS |
| CSS Class Intellisense | zignd.html-css-class-completion | Gợi ý Bootstrap classes |
| Prettier | esbenp.prettier-vscode | Format HTML/CSS tự động khi save |
| Error Lens | usernamehm01.errorlens | Hiển thị lỗi inline |
| Path Intellisense | christian-kohler.pathintelisense | Autocomplete đường dẫn file |

4.2  Đăng nhập GitHub trong VS Code

VS Code → Source Control (Ctrl+Shift+G)

Click "Sign in to GitHub" → Authorize trong browser

Hoặc terminal: gh auth login → GitHub.com → HTTPS → Login with browser

4.3  Mở đúng thư mục workspace

# Từ terminal:

code "d:/Dev_SW/lazinet-fullstack/lazinet-frontend/public/projects/omega/omega"

# Hoặc: File → Open Folder → chọn thư mục omega

# VS Code tự nhận .git folder và kết nối GitHub repo

4.4  Cấu hình .vscode/settings.json

{

"liveServer.settings.root": "/",

"liveServer.settings.port": 5500,

"liveServer.settings.CustomBrowser": "chrome",

"editor.formatOnSave": true,

"editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",

"git.autofetch": true,

"git.confirmSync": false,

"git.enableSmartCommit": true,

"gitlens.hovers.currentLine.enabled": true

}

4.5  Workflow hằng ngày

# Bắt đầu ngày làm việc:

git pull            # hoặc Ctrl+Shift+P → "Git: Pull"

# Sau khi sửa file:

# Source Control panel (Ctrl+Shift+G):

#   1. Review diff (click file)

#   2. Stage files (nút + bên cạnh file)

#   3. Nhập commit message

#   4. Click Sync / Push

# Kết quả: GitHub Actions chạy → deploy ~1-2 phút

4.6  Preview local trước khi push

Mở file index.html trong VS Code

Click "Go Live" ở góc dưới phải thanh trạng thái

Chrome tự mở: http://127.0.0.1:5500  (auto-reload khi save)

Test sub-pages: http://127.0.0.1:5500/giai-phap/giai-phap-nganh-nhua.html

CHECKLIST TỔNG HỢP

TUẦN 1 — CHUẨN BỊ

☑ [WP]   Export backup WordPress (XML + media + database)

☑ [WP]   Ghi lại GA4 ID, GTM ID, Tawk.to ID, CF7 field names

☑ [DNS]  Chụp màn hình / dump toàn bộ DNS records hiện tại

☐ [GH]   Tạo GitHub repo (public)

☐ [GH]   git init + push code omega lên repo

☐ [GH]   Thêm file CNAME vào root repo (nội dung: omega.com.vn)

☐ [GH]   Kích hoạt GitHub Pages + set custom domain

☐ [GH]   Tạo file .github/workflows/deploy.yml

☐ [GAS]  Tạo Google Sheet để lưu leads

☐ [GAS]  Deploy Google Apps Script Web App

☐ [GAS]  Cập nhật form action trong lien-he.html

☐ [VSC]  Cài extensions GitLens, Live Server, Prettier...

☐ [VSC]  Cấu hình .vscode/settings.json

☐ [VSC]  Đăng nhập GitHub trong VS Code

TUẦN 2 — CHUYỂN DNS

☐ [DNS]  Xóa A records cũ trỏ về AWS

☐ [DNS]  Thêm 4 A records GitHub Pages (185.199.108-111.153)

☐ [DNS]  Thêm CNAME www → [org].github.io

☐ [DNS]  Xác nhận MX và TXT records vẫn còn nguyên

☐ [WP]   Bật maintenance mode trên WordPress

☐ [DNS]  Chờ 24-48h propagation

☐ [GH]   Kiểm tra omega.com.vn → GitHub Pages OK

☐ [GH]   Bật Enforce HTTPS trong GitHub Pages settings

☐ [FORM] Test form liên hệ → nhận email + ghi vào Sheets

TUẦN 3 — DỌN DẸP

☐ [WP]   Xác nhận 100% traffic đã sang GitHub Pages

☐ [WP]   Tắt WordPress/AWS

☐ [WP]   Giữ backup ít nhất 90 ngày trước khi xóa hẳn

☐ [GH]   Verify GitHub Actions chạy ổn định qua nhiều push

☐ [MON]  Kiểm tra Google Analytics có nhận data không